## Slide 1: スクラム開発の基礎
＆スクラムのよくある勘違い

## Slide 2
01
02
03
04
05
06
07
アジャイル開発とは
スクラム開発とは
スクラムを使う理由
スクラムでの責任
まとめ
スクラムでのイベント
スクラムのよくある勘違い
アジェンダ

## Slide 3
アジャイル開発とは
素早く開発をする
大きな単位でシステムを区切るのではなく、小単位で実装やテストを繰り返していく
プロセスやツールよりも個人と対話を
包括的なドキュメントよりも動くソフトウェアを
契約交渉よりも顧客との協調を
計画に従うことよりも変化への対応を
アジャイルソフトウェア開発宣言
プロセスやツールよりも個人と対話を
アジャイルソフトウェア開発宣言

## Slide 4
アジャイル開発とは
アジャイル開発における12の原則

## Slide 5
アジャイル開発とは
※https://www.fujitsu.com/jp/services/agile/featurestories/about-agile-07.html
アジャイル開発各フレームワークのシェア※

## Slide 6
スクラム開発とは
PO
SM
D
アジャイル開発のフレームワークの一つ
Notes: 要追加

## Slide 7
スクラムを使う理由
設計
実装
テスト
リリース
・実際に動く成果物ができるまでに時間がかかる
・途中の仕様変更がしにくい
・世の中の変化やユーザーのニーズに対応した開
発が難しい
・etc.
...
マラソン
従来のウォーターフォール
Notes: 課題細分化

## Slide 8
スクラムを使う理由
马拉松とスプリント
スクラム
・スプリントごとにリリースし、さらにフィード
バックを受け取ることで、プロダクトを継続的
に改善できる。
・要件変更・変化の激しいビジネスニーズに迅速
に対応できる。
・etc.
...
短距離競走
スプリント

## Slide 9
スクラムガイド
スクラムの考案者によって書かれた公式のガイドブック
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Japanese.pdf

## Slide 10
プロダクトオーナー
スクラムでの責任
PO
SM
D
スクラムマスター
開発者
WhyとWhatに責任を持つ。
プロダクトゴールを策定。
プロダクトバックログアイテム（PBI）を整理。
優先順位付けなどの管理の最終責任を持つ。
プロセスに責任を持つ。
PO、開発者、組織をコーチし、パフォーマンスを向上させる。
チームの進捗を妨げる障害物を排除。
チームのゴールを達成する責任を持つ。
奉仕する真のリーダー。
Howに責任を持つ。
インクリメントを作成する責任を持つ。
スプリントの主役。
スクラムチーム

## Slide 11
スクラムでのイベント

## Slide 12
勘違い
プロダクトオーナーをスクラムチームの上司として扱ってしまう
プロダクトの価値を最大化す ることに「責任」を持つ
プロダクトゴールとバックログの管理の「責任」を持つ
プロダクトオーナーをはじめとしたスクラムの「責任」は役割でも役職でもない。
プロダクトオーナーはスクラムの一員。
スクラムのよくある勘違い

## Slide 13
勘違い
スクラムマスターをプロジェクトマネージャーとして扱ってしまう
スクラムマスターはチームを管理することではなく、スクラムの進行とプロセスの改善をサポートする。
スクラムチームは「自己管理」を行う。
スクラムのよくある勘違い

## Slide 14
勘違い
デイリースクラムを現状の進捗報告会として実施している
デイリースクラムの目的は進捗確認ではなく、スプリントゴールの達成に対する検査と適応である。
昨日の作業、今日の計画、および障害について話し合う場。
進捗報告より、障害物の取り除き
スクラムのよくある勘違い

## Slide 15
勘違い
スクラムガイドを守らなければならない
スクラムガイドを参照し、チームの特性に合わせた適用が成功の鍵。
各チームには、それぞれの特性、背景、文化、スキルセット等がある。
スクラムガイド自体はあくまで「ガイドライン」であり、チームに一律に適用できることではない。
スクラムのよくある勘違い

## Slide 16
アジャイル開発のフレームワークの一つ
スクラムとは
・プロダクトオーナー
・スクラムマスター
・開発者
スクラム ３つ責任
・リファインメント
・スプリントプランニング
・デイリースクラム
・スプリントレビュー
・レトロスペクティブ
スクラム 5つのイベント
・スクラムの「責任」は役割でも役職でもない。
・チームの特性に合わせてテーラリングするのが重要。
スクラムのよくある勘違い
まとめ